Pontificia Universidade Catolica de Goias

Escola de Ciências Exatas e da Computação

Plano dE RISCOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título do Projeto** : Implementação de Jornal Digital “Atual” | Data Início : 30/10/18 | Data Final: 15/12/18 | Nº do plano:  PDR-001 |

O Risco será o resultado da multiplicação da probabilidade de o risco ocorrer com o impacto: Probabilidade x Impacto.

**Quanto a Construção:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variáveis** | | **Classificação** |
| Probabilidade | Chance de o risco ocorrer | 1 a 5 |
| Impacto | Dano ou prejuízo ao projeto | 1 a 5 |
| Prioridade | Prioridade de tratamento | 1 a 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Probabilidade | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Impacto | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Legenda** |  |
| Muito Baixo |  |
| Baixo |  |
| Médio |  |
| Alto |  |
| Muito Alto |  |

A prioridade de tratamento será de acordo com o Risco calculado. Quanto maior o risco, maior sua prioridade de tratamento.

|  |  |
| --- | --- |
| **Risco** | **Prioridade de Tratamento** |
| Muito Baixo | 1 |
| Baixo | 2 |
| Médio | 3 |
| Alto | 4 |
| Muito Alto | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código de identificação** | **Risco Identificado** | **Identificado por** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Risco** | **Prioridade** |
| RS001 | Dificuldade de obter aprovação do produto do projeto pelo dono do produto, ou pelos stakeholders responsáveis. | Matheus Carvalho | 4 | 3 | Alto  (12) | 4 |
| RS002 | Estimativas imprecisas de recursos | Matheus Carvalho | 3 | 5 | Alto  (12) | 4 |
| RS003 | Falha de comunicação com o cliente | Matheus Carvalho | 2 | 4 | Médio  (8) | 3 |
| RS004 | Atraso ou falhas no projeto devido a ocupações com atividades operacionais | Matheus Carvalho | 4 | 4 | Muito Alto  16 | 5 |
| RS005 | Aumento ou mudança do escopo do projeto durante a realização | Matheus Carvalho | 4 | 3 | Alto  (12) | 4 |
| RS006 | Problemas de relacionamento entre os integrantes da equipe. | Matheus Carvalho | 2 | 2 | Baixo  (4) | 2 |
| RS007 | Ambiente de trabalho ruim | Matheus Carvalho | 3 | 1 | Muito Baixo  (3) | 1 |
| RS008 | Tarefas mal distribuídas | Matheus Carvalho | 3 | 3 | Médio  (9) | 3 |
| RS009 | Falha no servidor |  |  |  | Muito alto  (16) |  |
| RS010 | Ataque de hackers |  |  |  | Médio  (9) |  |
| RS011 | Analista doente |  |  |  | Médio  (9) |  |